GM Consulting

IACS UR E26  |  Cyber Security Consulting

Hengli Shipyard — Assessment & Proposal

| Client | Hengli Shipyard |
| --- | --- |
| Subject | IACS UR E26 Cyber Security — Gap Review, GM Methodology & Owner Perspective |
| Prepared by | GM Consulting — Maritime Cyber Security Division |
| Date | July 29, 2026 |
| Classification | CONFIDENTIAL — For Recipient Only |

# 1.  Hengli 현황 코멘트 (Gap Analysis)

아래 코멘트는 Hengli 조선소 현황에 대한 GM의 기술적 검토 의견입니다.

## 1.1  산출물 구성 체계 — 어떻게 구성되어 있나?

### ① 일부 SI의 최소 문서(6개) 제출 현황

일부 SI는 선급 초기 승인용 최소 요건 문서만 제출합니다. 이는 선급 승인은 가능하나 연차 검사·SCARP 유지관리를 지원하는 구조가 아닙니다.

| 문서 | 일부 SI 제출 현황 | 이슈 |
| --- | --- | --- |
| Cyber Security Management Plan (CSMP) | ✔ 제출 | 운용 절차 미흡 |
| Zone and Conduit Diagram (ZCD) | ✔ 제출 (개념적 수준) | 실제 구성과 불일치 |
| Cyber Security Design Document (CSDD) | ✔ 제출 (템플릿 수준) | 설정값 미반영 |
| Vessel Cyber Asset Register (VCAR) | ✔ 제출 (수동 작성) | 누락 자산 다수 |
| Incident Response Plan (IRP) | ✔ 제출 (표준 양식) | 선박 특화 절차 미흡 |
| Verification Report | ✔ 제출 | 독립 검증 부재 |
| SCARP | ✘ 미제출 / 책임 불명확 | 연차 검사 시 NC 위험 |

핵심 질문: 현재 제출된 문서들이 초기 선급 승인 이후 연차 검사 및 SCARP 유지관리를 지원하도록 구성되어 있는가?

### ② SCARP — 누가 작성하고 제출하는가?

| 단계 | 책임 주체 | 현황 이슈 |
| --- | --- | --- |
| 건조 (Construction) | Shipyard (야드) | 최초 작성 책임 명확화 필요 |
| 인도 (Delivery) | Yard → Owner 인계 | 인계 절차 및 문서 인수인계 프로세스 부재 |
| 운용 (Operation) | Owner / Ship Manager | 연차 업데이트 SOP 없으면 NC 발생 |

### ③ 연차 검사 지원 산출물 구성 여부

- 자산 목록 (VCAR): 설치 자산 변경 반영 여부 — 운용 중 변경 이력 추적 체계가 있는가?

- Zone 구성 (ZCD): 문서상 Zone 경계가 실제 스위치/방화벽 구성과 일치하는가?

  - OT/IT DMZ, Navigation Zone 경계는 물리적 구성과 반드시 일치해야 함

- SW/FW 버전 관리: 연차 검사 시 패치 이력 제출 요건 충족 여부

## 1.2  산출물 생성 방법론 — 어떻게 만들어내는가?

### ① 자산 목록 (VCAR)

| 구분 | 일반 SI 방식 | GM 방식 |
| --- | --- | --- |
| 수집 방법 | 인터뷰 + 도면 수동 검토 | OT 자산 탐지 솔루션 기반 자동 스캔 + 수동 보완 |
| 정확도 | 누락 자산 발생 위험 높음 | 실제 네트워크 반영 — 숨겨진 자산 탐지 가능 |
| 유지 관리 | 정적 문서 — 변경 반영 불가 | 연차 업데이트 SOP 포함 제공 |

### ② Zone and Conduit Diagram (ZCD)

- 일반 SI: Box-Line 수준의 개념적 존 다이어그램 — 실제 스위치/방화벽 배치 미반영

- GM 방식: 야드 와이어링 다이어그램(Yard Wiring Diagram) 기반 ZCD 작성

  - 실제 스위치/방화벽 모델, 포트 배치, VLAN 구성을 ZCD에 반영

  - Physical Zone Separation 및 Logical Zone Separation 각각 검증

  - 방화벽 Rule Set과 ZCD Zone 경계 정합성 교차 검증

ZCD는 "그려진 그림"이 아니라 실제 설치 구성을 증명하는 문서여야 합니다. 실제 구성과 불일치 시 선급 심사 NC 사유가 됩니다.

### ③ Cyber Security Design Document (CSDD)

- 일반 SI: 표준 템플릿 기반 — 장비 카탈로그 수준의 기능 기술

- GM 방식:

  - 실제 장비 사양서(Datasheet) + 설정값(Configuration Backup) 기반 작성

  - E26 요건 항목 → 장비별 구현 기능 1:1 매핑 테이블

  - 운용 제약사항(Operational Constraint) 명시

  - FAT/SAT 연계 — CSDD 기재 기능의 실제 구현 확인

# 2.  GM 차별화 방법론

## 2.1  솔루션 기반 산출물 생성

| 산출물 | GM 생성 방법 | 차별화 포인트 |
| --- | --- | --- |
| VCAR | OT 자산 탐지 솔루션 스캔 → 자동 목록 → 수동 보완 | 누락 자산 Zero 목표 / 연차 업데이트 기반 구성 |
| ZCD | 야드 Wiring Diagram + 스위치/방화벽 설정 추출 → Zone 매핑 | 실제 설치 기반 — NC 리스크 사전 제거 |
| CSDD | 장비 Datasheet + Config Backup → E26 요건 매핑 | 설정값 기반 요건 충족 증명 |
| SCARP | 건조 최초 작성 + 인도 인계 절차 + 운용 SOP 패키지 | 생애주기 전체 지원 — 타 SI 미제공 영역 |

## 2.2  독립 검증 방법론 (작성팀 ≠ 검증팀)

| 검증 단계 | 검증 항목 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 — Document Consistency | VCAR ↔ ZCD ↔ CSDD 간 자산 일관성 교차 확인 | 문서 Cross-Reference 매트릭스 검토 |
| Step 2 — Configuration Verification | ZCD Zone 경계 ↔ 실제 방화벽 Rule Set 일치 여부 | 방화벽 Config Review + 현장 실사 |
| Step 3 — FAT/SAT 연계 검증 | CSDD 기재 보안 기능 실제 구현 확인 | Test Case 기반 기능 검증 + 결과 문서화 |
| Step 4 — Vulnerability Assessment | OT 시스템 취약점 스캔 및 CVE 분석 | 패시브 스캔 방식 (운항 영향 Zero) |

## 2.3  연차 검사 대응 패키지

- 연차 검사 체크리스트 (E26 요건 기반 100% 점검 항목)

- 산출물 업데이트 SOP — 자산/Zone/SW 변경 시 문서 반영 절차

- 선급 심사 대응 Q&A 가이드 — 심사관 예상 질문 및 모범 답변 예시

- SCARP 인계 패키지 — 야드 → 선주 인도 시 인계 문서 세트

# 3.  선주사(Owner) 관점 — 조선사 및 SI에 대한 코멘트·요청

선주사는 계약 단계부터 인도 이후까지 아래 사항을 조선사(Yard) 및 SI에 공식적으로 코멘트하거나 요청할 수 있습니다.

## 3.1  조선사(Yard)에 요청 가능한 사항

### ① 설계 및 건조 단계

| 요청 항목 | 근거 | 코멘트 포인트 |
| --- | --- | --- |
| E26 산출물 납품 리스트 확정 | IACS UR E26 §4 | 6개 최소 문서 외 SCARP, 연차 검사 지원 문서 포함 요구 |
| ZCD-네트워크 도면 정합성 보장 | E26 Zone 요건 | ZCD가 실제 Wiring Diagram 기반으로 작성되었음을 증명할 것 |
| SCARP 최초 작성 주체 명확화 | 인도 시 문서 인계 의무 | 건조 단계 SCARP 작성 책임을 계약서에 명기 요구 |
| FAT/SAT 체크리스트 사전 공유 | E26 Verification 요건 | 선주사 참관 하 보안 기능 검증 절차 포함 요구 |
| 사이버 보안 서브컨트랙터 공개 | 공급망 보안 | SI 포함 모든 사이버 관련 서브컨트랙터 명단 제출 요구 |

### ② 인도 단계 — 증적 문서 제출 요건

조선사는 선박 인도 시 아래 증적 문서를 선주사에 제출해야 합니다. 선주사는 이를 계약서 및 인도 체크리스트에 명시하여 요구해야 합니다.

| 증적 문서 | 현황 | 선주사 요청 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 선급 승인된 E26 산출물 전체 세트 | ✔ (6개) | 승인된 최종본 원본 제출 요구 (초안 불가) |
| SCARP (최초본) | ✘ 미준비 | 인도 시 SCARP 제출 의무 계약 명기 |
| 방화벽/스위치 Configuration Backup | △ 일부 누락 | 인도 시점 설정값 백업본 제출 요구 |
| SW/FW 버전 및 라이선스 현황 | △ 일부 누락 | 설치된 모든 소프트웨어 버전 목록 + 라이선스 증빙 |
| FAT/SAT 보안 기능 검증 결과보고서 | △ 불완전 | 보안 기능 항목별 Pass/Fail 결과 포함 최종 보고서 |
| 취약점 평가 보고서 (VAR) | ✘ 미제출 | 인도 전 취약점 스캔 결과 및 조치 결과 포함 요구 |
| 사이버 보안 교육 이수 증빙 | ✘ 미제출 | 선원 대상 E26 기반 사이버 보안 교육 이수 기록 |
| 연차 검사 대응 SOP | ✘ 미제출 | 인도 후 연차 검사 준비를 위한 절차서 제공 요구 |

선주사 핵심 요청: "선급 승인 문서"와 "실제 설치 상태"가 일치함을 증명하는 독립 검증 보고서를 인도 전 제출할 것

## 3.2  SI(System Integrator)에 요청 가능한 사항

| 요청 항목 | 코멘트 포인트 |
| --- | --- |
| 자산 목록 생성 방법 명확화 | 수동 인터뷰 방식 사용 시, 탐지 솔루션 기반 보완 검증 절차를 함께 요구 |
| ZCD 작성 근거 제출 | ZCD가 야드 Wiring Diagram 기반임을 증명하는 작성 근거 문서 제출 요구 |
| CSDD 장비 설정값 포함 여부 | 템플릿 수준이 아닌, 실제 장비 설정값이 반영된 CSDD 제출 요구 |
| 독립 검증 수행 여부 | 산출물 작성자와 검증자가 동일인인 경우, 제3자 검증 수행 요구 |
| 연차 검사 지원 범위 명확화 | 건조 단계 종료 후 운용 단계 연차 검사 지원 범위와 책임을 계약에 명기 |

# 4.  조선사 인도 시 선주사 제출 증적 문서 — 현황 및 준비 방법

조선사는 선박 인도 시 IACS UR E26 요건에 따른 사이버 보안 증적 문서를 선주사에 제출해야 합니다. 현재 대부분의 조선소에서 아래와 같은 준비 수준의 차이가 있습니다.

## 4.1  인도 필수 제출 증적 문서 및 현황

| 구분 | 문서명 | 현황 | 준비 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 선급 승인 E26 산출물 전체 | 대부분 준비됨 | 선급 승인 원본 + 최종 개정본 확인. 초안 버전 혼용 주의 |
| 필수 | SCARP (최초본) | 대부분 미준비 | 건조 단계 SI와 협의하여 자산 목록 기반 SCARP 초안 작성. 인도 전 선급 확인 필요 |
| 필수 | FAT/SAT 보안 기능 검증 보고서 | 부분 준비 | CSDD 기재 보안 기능 항목 기준 Test Case 작성 → FAT/SAT 단계 검증 결과 문서화 |
| 권고 | 방화벽/스위치 Configuration Backup | 일부 누락 | 인도 당일 기준 설정값 백업 파일(Config Export) + 체크섬(Hash) 함께 제출 |
| 권고 | 취약점 평가 보고서 (VAR) | 대부분 미제출 | 인도 전 패시브 취약점 스캔 수행 → 발견 취약점 및 조치 결과 보고서 제출 |
| 권고 | SW/FW 버전 및 라이선스 현황 | 일부 누락 | 전체 OT/IT 장비 SW 버전 목록 + 제조사 지원 종료(EoL) 일정 포함 |
| 권고 | 연차 검사 대응 SOP | 거의 미제공 | GM 제공 패키지: 자산 변경 절차, Zone 변경 절차, 연차 점검 체크리스트 포함 |

## 4.2  조선소 준비 현황의 핵심 문제

문제 1: 대부분의 조선소는 "선급 승인"을 인도 완료의 기준으로 인식합니다. 그러나 선주사가 실제 운용에서 필요한 SCARP, 연차 검사 SOP, Configuration Backup 등은 선급 승인 범위 밖입니다.

문제 2: SI가 납품한 산출물의 검증 책임이 불명확합니다. 조선소는 SI가 제출한 문서를 그대로 선급에 제출하며, 실제 설치 구성과의 일치 여부를 검증하지 않습니다.

문제 3: 인도 시점 제출 문서와 실제 설치 상태의 불일치가 빈번합니다. FAT 이후 설정 변경 사항이 CSDD/ZCD에 반영되지 않은 채 인도되는 사례가 다수 존재합니다.

## 4.3  GM의 인도 지원 서비스

- 인도 전 Document-to-Installation 정합성 검증 — 최종 설치 상태와 산출물 일치 여부 확인

- SCARP 초안 작성 지원 — 건조 단계 자산 목록 기반

- 인도 체크리스트 제공 — 선주사가 인도 시 확인해야 할 항목 100% 포함

- Configuration Backup 수집 및 정리 — 인도 당일 기준 설정값 패키지 구성

- 인도 후 연차 검사 준비 SOP 제공 — 선주사 운용팀 대상 교육 포함

GM Consulting  |  Maritime Cyber Security Division  |  Confidential